**Diário Online**

Tiver como objetivo criar uma plataforma com login, cadastro e nível de acesso. Onde o usuário de acesso 1 quem ser cadastrar pode escrever o seu pensamento, podendo editar e deletar aquilo que escreveu. Como também alterar e deletar o cadastro feito. Podendo enviar uma mensagem para o administrador através do footer.

Onde o administrador de acesso 2 tem acesso aos dados de do usuário e dos outros administradores, como também pode alterar e deletar qualquer usuário e administrador. E é capaz de visualizar todas as mensagens que os usuários enviaram através do footer.

**Linguagem Utilizadas:**

**Front-End:** HTML5, CSS3 e JavaScript.

**Back-End:** PhP e Mysql

**Equipe:**

**Design:** Paulo César

**Analista:** Paulo César

**Gerente de Projeto:** Paulo César

**Scrum Master:** Paulo César

**Design UX:** Paulo César

**Desenvolvedor:** Paulo César

**Estagiário:** Paulo César

**Projeto:**

**Telas:**

* Tela de Login
* Tela de Cadastro
* Tela de Home do Usuário e Administrador
* Tela de inserir e alterar o que o usuário escrever
* Tela para o usuário alterar os seus dados
* Tela de mostrar, inserir e alterar os usuário e administradores
* Tela de visualização das mensagens

**Banco de Dados:**

* Tabela de usuário
* Tabela de acesso
* Tabela de mensagem
* Tabela de diário

**Back-End:**

* Conexão com o banco
* Crud:
  + Login
  + Cadastro
  + Diário
  + Administrador
  + Usuário
  + Mensagem

**Daily**

**1°- 06/12**

Desenvolver a Tela de login e Cadastro

Desenvolver Crud do login e cadastro

Desenvolver Conexão com o Banco de Dados

Desenvolver BD usuário e acesso

Conexão com o Banco de Dados

**2°- 08/12**

Desenvolver a Tela de home do usuário e do Administrador

Desenvolver Tela de inserir e alterar o que o usuário escrever

Tela para o usuário alterar os seus dados

Desenvolver Crud do Usuário e Diário

Desenvolver BD Diário

**3°- 13/12**

Tela de mostrar, inserir e alterar os usuário e administradores

Desenvolver Crud do Administradores

**4°- 13/12**

Tela de visualização das mensagens

Desenvolver BD mensagem

Desenvolver Crud de Mensagem

**Backlog**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | **Falta fazer** | **Fazendo** | **Concluído** | **Data inicio** | **Data termino** |
| **Desenvolver BD** |  |  | **x** | **06/12/2022** | **08/12/2022** |
| **Desenvolver conexão** |  |  | **x** | **06/12/2022** | **08/12/2022** |
| **Desenvolver Telas** |  |  | **x** | **08/12/2022** | **13/12/2022** |
| **Back-end** |  |  | **x** | **13/12/2022** | **14/12/2022** |
| **Revisão do sistema** |  |  | **x** | **15/12/2022** | **15/12/2022** |